Приложение к постановлению главы администрации от

01.11.2018 № 62-п

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУБАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ПЕРЕВОЛОЦКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ С 2013 ГОДА ПО 2033 ГОД

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| **1.1.** Наименование программы | Программа Комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Кубанский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области на период с 2013 года по 2033 год |
| **1.2.** Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;  Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015г. № 1050 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и городских округов»;  Устав муниципального образования Кубанский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области  Генеральный план Кубанского сельсовета Переволоцкого района Оренбургской области утвержденный Решением Совета депутатов Переволоцкого сельсовета № 260 от 27.12.2013 г. «Об утверждении генерального плана муниципального образования Кубанский сельсовет». |
| **1.3.** Наименование заказчика и разработчика Программы, их местонахождение | Администрация муниципального образования Кубанский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области.  Местонахождение: 461288 Оренбургская область, Переволоцкий район, с. Кубанка, ул. Клубниковская, 1а пом.1 |
| **1.4.** Цели и задачи Программы | Цель: Повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств торговой инфраструктуры и сферы услуг.  Задачи:  1.Создание правовых, организационных, институциональных и экономических условий для перехода к устойчивому социальному развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления;  2.Развитие и расширение информационно-консультационного и правового обслуживания населения;  3.Развитие социальной инфраструктуры, культуры, физкультуры и спорта: повышение роли физкультуры и спорта в деле профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма;  4.Сохранение объектов культуры и активизация культурной деятельности;  5. Создание условий для безопасного проживания населения на территории поселения.  6. Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих). |
| 1.5. Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | Достижение расчетного уровня обеспеченности населения МО Кубанский сельсовет услугами в областях физической культуры и массового спорта, культуры, образования, здравоохранения |
| 1.6. Укрупненное описание запланированных мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | - Проектирование и строительство детского сада на 90 мест в с.Кубанка, ул. Заводская,37 кадастровый номер земельного участка 56:23:0802001:337  - реконструкция здания ФАП с. Кубанка с увеличением проектной мощности в 50 посещений в смену и размещением аптеки с.Кубанка, ул. Макаренко,1 кадастровый номер земельного участка 56:23:0802002:394  - капитальный ремонт СЦДК в с. Кубанка и реконструкция с увеличением проектной мощности до 420 мест; с.Кубанка, ул. Советская 32/1 кадастровый номер земельного участка 56:23:0802001:93 |
| **1.7.** Сроки и этапы реализации Программы | Программа разрабатывается на срок действия  генерального плана МО Кубанский сельсовет до 2033 года включительно, с разбивкой по годам |
| **1.8.** Объёмы и источники финансирования Программы | Прогнозный общий объем финансирования Программы составляет  В том числе по годам реализации:  2018 – 0,00 тыс. рублей  2019 – 0,00 тыс. рублей  2020 – 0,00 тыс. рублей  2021 – 0,00 тыс. рублей  2022 – 0,00 тыс. рублей  2023 – 2028- 0,00 тыс. рублей  2029-2033 - 0,00 тыс. рублей  Общий объем финансирования за счет средств бюджетов различного уровня, в том числе привлечение внебюджетных источников. Бюджетные ассигнования внебюджетных средств могут быть учтены при формировании проекта местного бюджета. Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий год. |
| **1.9.** Ожидаемые результаты реализации Комплексной Программы | В результате реализации Программы к 2033 году предполагается:  - Перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения;  - Безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры;  - Доступность объектов социальной инфраструктуры;  - Достижение расчетного уровня обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры;  - Эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры. |

**ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУБАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ПЕРЕВОЛОЦКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

* 1. **Описание социально-экономического состояния поселения**

Муниципальное образование Кубанский сельсовет состоит из 3 населенных пунктов – сел: Кубанка, Родничное, Рыжковка. Административным центром является – село Кубанка. Общая площадь МО Кубанский сельсовет в установленных границах составляет 10369 га. Площадь населенных пунктов – 472,69 га, в том числе: с. Кубанка – 294,3 га,

Численность населения имеет тенденцию к увеличению из-за высокой рождаемости (в 2016 г. родилось 12 человек) и миграционного движения населения.

Численность населения по администрации составила на 01.01.2017 года 1463 человек. В с. Кубанка численность населения на 01.01.2017 года составила – 967 человек.

В состав муниципального образования Кубанский сельсовет на основании закона Оренбургской области «Об утверждении перечня муниципальных образований Оренбургской области

* 1. Сведения о градостроительной деятельности на территории поселения

- Генеральный план муниципального образования Кубанский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области, утвержденный решением Совета депутатов муниципального образования Переволоцкий район № 260 от 27.12.2013 г.

- Правила землепользования и застройки муниципального образования Кубанский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области, утвержденный Решением Совета депутатов МО Переволоцкий район № 307 от 30.06.2014 года .

- Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Кубанский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области, утвержденный решением Совета депутатов муниципального образования Переволоцкий район № 346 от 30.06.2014 года.

**ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МО Кубанский сельсовет**

**2.1. Образование**

Данные о дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах

в муниципальном образовании Кубанский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и местонахождение учреждения | Кол-во мест | | Резерв,  дефицит | %  загру-женности |
| Проектное | Фактич. |
| 1. | МБОУ СОШ с. Кубанка | 380 | 142 | 238 | 37 |
|  | МБОУ начальная школа с. Родничное | 38 | 7 | 31 | 18 |
| 2. | МБДОУ с. Кубанка | 37 | 35 | 3 | 95 |

* 1. **Здравоохранение**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и местонахождение учреждения | Кол-во мест | | Резерв,  дефицит | %  загру-женности |
| Проектное | Фактич. |
| 1. | ФАП с. Кубанка | 50 | 50 | 0 | 100 |
| 2. | ФАП с. Родничное | 20 | 7 | 13 | 37 |

* 1. **Физическая культура и массовый спорт**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и местонахождение учреждения | Кол-во мест | | Резерв,  дефицит | %  загру-женности |
| Проектное | Фактич. |
| 1. | Спортивный зал при школе | 162 | 117 | 45 | 72 |
| 2. | Хоккейный корт | 50 | 25 | 25 | 50 |

* 1. **Культура**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и местонахождение учреждения | Кол-во мест | | Резерв,  дефицит | %  загру-женности |
| Проектное | Фактич. |
| 1. | Дом культуры | 360 | 280 | 80 | 78 |
| 2. | Библиотека | 11440 | 11440 | - | 100 |

* 1. **Объекты культурного наследия**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Местоположение памятника | Документ о принятии на государственную охрану |
|  | отсутствуют |  |  |
| **Объекты археологического наследия** | | | |
|  | отсутствуют |  |  |

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА УСЛУГИ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

**3.1. Образование**

Выбор направлений дальнейшего территориального развития Кубанского сельсовета зависит от прогнозируемой численности населения, которые строятся на основе гипотез относительно будущей динамики рождаемости, смертности и миграции. Оптимистичный вариант расчета численности населения предполагает демографический рост населения. Численность населения в МО Кубанский сельсовет составит:

к 2023 году – 1574 чел.

к 2033 году – 1696 чел**.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование населенного пункта** | **На 2023 г., чел.** | **На 2033 г., чел.** |
| с. Кубанка | 1242 | 1358 |
| с. Родничное | 262 | 267 |
| с. Рыжковка | 70 | 71 |
| **всего по МО Кубанский сельсовет** | **1574** | **1696** |
| **Общий прирост, чел.** | **111** | **122** |

В настоящее время школа в с. Кубанка загружена на 57 %. Генеральным планом Кубанский сельсовета мероприятий по строительству и реконструкции образовательных учреждений не предусмотрено, так как ежегодно количество учащихся в школах снижается.

Загруженность дошкольного учреждения составляет 95 %. Планируемое Схемой территориального планирования Переволоцкого района, утвержденной решением Совета депутатов Переволоцкого района от 10.04.2013 г. № 199 строительство детского сада на 90 мест в селе Кубанка выполнено в 2015 году.

**3.2. Здравоохранение**

Медицинское обслуживание населения МО Кубанский сельсовет осуществляется ФАПами в с. Родничное и с.Кубанка. Загруженность медицинского учреждения составляет более 30 %.

При планируемом росте населения на расчетный срок учреждений здравоохранения будет недостаточно. При росте числа жителей потребность в медицинской обеспеченности возрастет и возникнет необходимость в расширении путем реконструкции существующих зданий ФАП, с целью расширения площади и увеличения количества посещений в смену, а также размещение аптеки в селе Кубанка. Предложенная Генеральным планом реконструкция здания ФАП с. Кубанка с увеличением проектной мощности в 50 посещений в смену выполнена в 2017 году.

**3.3. Физическая культура и массовый спорт**

На территории с. Кубанка действует объект физической культуры и спорта: -спортивный зал при школе на 50мест;

- хоккейный корт на 50 мест.

Реконструкция объектов физической культуры и спорта не планируется

**3.4.Культура**

На территории с. Кубанка находятся следующие объекты культуры: сельский дом культуры на 350 мест, библиотека с библиотечным фондом 15033 единиц, библиотека при школе с библиотечным фондом 5000 единиц.

Планируемое Генеральным планомреконструкция СЦКД в селе Кубанка с увеличением проектной мощности объекта до 420 мест выполнена в 2015 году.

**3.5. Объекты культурного наследия**

Объекты культурного наследия на территории с. Кубанска отсутствуют.

1. **Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения**

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Кубанского сельсовета разработана на основании и с учетом следующих правовых актов:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ.

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов».

3. Постановление Правительства Оренбургской области от 20 августа 2010 года № 551-пп «О стратегии развития Оренбургской области до 2020 года и на период до 2030 года».

4. Генеральный план Кубанского сельсовета Переволоцкого района Оренбургской области утвержден решением Совета депутатов Переволоцкого района №260 от 27 декабря 2013 года.

5. Правила землепользования и застройки Кубанского сельсовета Переволоцкого района Оренбургской области, утвержденные решением Совета депутатов Переволоцкого района от 30 июня 2014 года № 307,(в новой редакции утвержденной решением Совета депутатов Кубанского сельсовета от 27 февраля 2018 года № 88).

Реализация мероприятий настоящей программы позволит обеспечить развитие социальной инфраструктуры Кубанского сельсовета, повысить уровень жизни населения, сократить миграционный отток квалифицированных трудовых ресурсах.

Программный метод, а именно разработка программы комплексного развития социальной инфраструктуры Кубанского сельсовета Переволоцкого района на 2013-2033 годы, требуется для утверждения перечня планируемых к строительству и нуждающихся в реконструкции и ремонте социальных объектов, расположенных на территории сельсовета, а также для определения объема и порядка финансирования данных работ за счет дополнительных поступлений.

1. **Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения.**

Программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Кубанского сельсовета Переволоцкого района на 2013-2033 годы» разрабатывается на основании генерального плана Кубанского сельсовета и включает в себя мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, которые предусмотрены соответственно муниципальной программой, стратегией социально-экономического развития МО Кубанского сельсовет, планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития поселения.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия/**  **местоположение** | **ТЭП** | **Площадь** | **Срок реализации** | **Ответственные исполнители** |
| ***Образование*** |  |  |  |  |
| Проектирование и строительство детского сада на 90 мест в с.Кубанка, ул. Заводская,37 кадастровый номер земельного участка 56:23:0802001:337 | МБОУ детский сад с.Кубанка на  90 мест |  | 2015 | Отдел образования администрации Переволоцкого района |
| ***Здравоохранение*** |  |  |  |  |
| реконструкция здания ФАП с. Кубанка с увеличением проектной мощности в 50 посещений в смену и размещением аптеки с.Кубанка, ул. Макаренко,1 кадастровый номер земельного участка 56:23:0802002:394 | ФАП на 50 посещений |  | 2017 | Администрация ГБУЗ «Переволоцкая РБ» |
| ***культура*** |  |  |  |  |
| капитальный ремонт СЦДК в с. Кубанка и реконструкция с увеличением проектной мощности до 420 мест; с.Кубанка, ул. Советская 32/1 кадастровый номер земельного участка 56:23:0802001:93 | Сельский дом культуры на 120 мест | 919,8 | 2015 | Администрация Кубанского сельсовета |

1. **Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения. Объемы и источники финансирования инвестиционных проектов по годам**

руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид объектов, мероприятие** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023-2028** | | **2029-2033** |
| **Образование** |  | | | | | | |  |
| Проектирование и строительство детского сада на 90 мест в с.Кубанка, ул. Заводская,37 кадастровый номер земельного участка 56:23:0802001:337 | выполнено | | | | | | | |
| **Здравоохранение** |  | | | | | | |  |
| реконструкция здания ФАП с. Кубанка с увеличением проектной мощности в 50 посещений в смену и размещением аптеки с.Кубанка, ул. Макаренко,1 кадастровый номер земельного участка 56:23:0802002:394 | выполнено | | | | | | | |
| **Физическая культура и массовый спорт** |  | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **Культура** |  | | | | | |
| капитальный ремонт СЦДК в с. Кубанка и реконструкция с увеличением проектной мощности до 420 мест; с.Кубанка, ул. Советская 32/1 кадастровый номер земельного участка 56:23:0802001:93 | выполнено | | | | | | | |

1. **Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения**

Таблица

**Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной и инфраструктуры МО Кубанский сельсовет**

(поселения, городского округа)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Проектная мощность/**  **фактическая мощность** | **Норматив на 1000 чел.** | **Требуемая мощность** | | | | | | **Дефицит (-) на 2023г./2033г** | |
| **на 2018 г. -1463 чел.** | **Обеспеченность, %** | **на 2023 г. -1574 чел.** | **Обеспеченность, %** | **На 2033г.**  **-1696 чел.** | **Обеспеченность, %** |
| 1 | **ОБРАЗОВАНИЕ** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 37/35 | 40 | **58** |  | **63** |  | **68** |  | -26/-31 | |
| 1.2 | Общеобразовательные школы | мест | 417/154 | 136 | **199** |  | **214** |  | **231** |  | +203/+186 | |
| 2 | **ЗДРАВООХРАНЕНИЕ** | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) | посещений в день | 50/50 | 36 | **53** |  | **57** |  | **61** |  | | -7/-11 |
| 2.3 | Аптеки | объект | Отсутствует | 1 | **1** | - | **1** | - | **1** | - | | -1/-1 |
| 3 | **КУЛЬТУРА** | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Клубы или учреждения клубного типа | мест | 360/280 | 300 | **439** |  | **472** |  | **509** |  | | -112/-149 |
| 3.2 | Библиотеки | единиц хранения | 11440 | 6000-7500 | **8778/10241** |  | **9444/11018** |  | **10176/11872** |  | | +3618/+4372 |
| 4 | **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И МАССОВЫЙ СПОРТ** | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Спортивные сооружения | Площадь пола, м2 | 162 | 80 | **117** |  | **126** |  | **136** |  | | +36/+26 |

1. **Предложения по совершенствованию нормативно –правового и информационного обеспечения.**

Для более качественного функционирования обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры на протяжении срока действия программы необходимо проводить корректировку Генерального плана сельского поселения и Правил землепользования и застройки МО Кубанский сельсовет, своевременно вносить изменения в нормативы градостроительного проектирования на основании постоянного мониторинга изменений регионального и федерального законодательства.

Участвовать в областных и муниципальных целевых программах, реализация которых предусмотрена в среднесрочной перспективе.

Необходимо принятие муниципальных правовых актов, регламентирующих порядок предоставления средств, необходимых для реализации программных мероприятий. Целесообразно принятие муниципальных программ либо внесение изменений в существующие муниципальные программы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения Кубанского сельсовета.

Обновление программы производится:

- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий,

- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;

- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.

Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя.

По перечисленным выше основаниям программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.